BRUNELLA AGENT SYSTEM (BAS) - Fejlesztési Állapotjelentés

Dátum: 2026. február 9.

Verzió: v2.4+ (Production Ready Alpha)

Git Branch: main-----1. Tesztelési és Build Állapot

| Metrika | Eredmény |
| --- | --- |
| Build (TypeScript) | PASS |
| Tesztek | 210/211 PASS |
| Tesztfájlok | 29/30 PASS |
| Git Branches | 5 db (main + 4 feature) |

Megjegyzés: Az egyetlen hibás teszt a test/rag.test.ts fájlban található, a LanceDB vektor keresés üres eredményt ad vissza. Ez valószínűleg környezeti (environment-specifikus) probléma (pl. embedding modell hiánya vagy LanceDB verzió).2. Kész Funkciók (Production Ready)A) Core Backend (Node.js/TypeScript)

| Komponens | Fájl(ok) | Állapot |
| --- | --- | --- |
| Orchestrator Agent | src/agents/OrchestratorAgent.ts | KÉSZ |
| Developer Agent | src/agents/DeveloperAgent.ts | KÉSZ |
| Evaluator Agent | src/agents/EvaluatorAgent.ts | KÉSZ |
| Researcher Agent | src/agents/ResearcherAgent.ts | KÉSZ |
| DataScientist Agent | src/agents/DataScientistAgent.ts | KÉSZ |
| EdgeProxy Agent | src/agents/EdgeProxyAgent.ts | KÉSZ |
| ProjectConductor Agent | src/agents/ProjectConductorAgent.ts | KÉSZ |
| Agent Architect | src/agents/AgentArchitect.ts | KÉSZ |
| Robotkez Agent | src/agents/RobotkezAgent.ts | KÉSZ |
| LintFixer Agent | src/agents/LintFixerAgent.ts | KÉSZ |
| SpecWriter Agent | src/agents/SpecWriterAgent.ts | KÉSZ |
| Voice Agent | src/agents/VoiceAgent.ts | KÉSZ |
| Dynamic Agent Loader | src/agents/DynamicAgentLoader.ts | KÉSZ |
| Agent Manager + Registry | src/agents/AgentManager.ts | KÉSZ |
| Base Agent + Types | src/agents/BaseAgent.ts, types.ts | KÉSZ |
| Permission System | src/agents/permissions.ts | KÉSZ |

B) Server & API (Express + Socket.IO)

| Komponens | Fájl | Állapot |
| --- | --- | --- |
| Web Server | src/server/web.ts | KÉSZ (Refaktorálva: 980 -> 200 LOC) |
| Route modulok | routes/agents, chat, health, tools, files, tasks, llm, external | KÉSZ |
| Socket.IO szolgáltatás | src/server/SocketService.ts | KÉSZ |
| System Controller | src/server/SystemController.ts | KÉSZ |
| Middleware & Error Handler | src/server/middleware/errorHandler.ts | KÉSZ (P3: Centralizált) |
| Audit Routes | src/server/auditRoutes.ts | KÉSZ (P4: SQLite) |
| Telemetry Routes | src/server/telemetryRoutes.ts | KÉSZ |
| Phoenix Routes | src/server/phoenixRoutes.ts | KÉSZ |
| Model Router Routes | src/server/routerRoutes.ts | KÉSZ |
| Memory Routes | src/server/memoryRoutes.ts | KÉSZ |
| Spec Routes | src/server/specRoutes.ts | KÉSZ |
| Swagger/OpenAPI | src/server/swagger.ts | KÉSZ |
| MCP Process Manager | src/server/McpProcessManager.ts | KÉSZ |
| Tool Manager | src/server/ToolManager.ts | KÉSZ |

C) MCP Tool-ok (18 db)

| Tool | Fájl | Cél |
| --- | --- | --- |
| browser | src/tools/browser.ts | Böngésző vezérlés |
| browserBridge | src/tools/browserBridge.ts | Browser-use Python híd |
| ollamaTool | src/tools/ollamaTool.ts | Lokális LLM |
| geminiTool | src/tools/geminiTool.ts | Google Gemini |
| githubModelsTool | src/tools/githubModelsTool.ts | GitHub Models |
| knowledge | src/tools/knowledge.ts | RAG keresés |
| interpreter | src/tools/interpreter.ts | Python végrehajtás |
| workspace | src/tools/workspace.ts | Fájlkezelés |
| system | src/tools/system.ts | Rendszerparancsok |
| monitor | src/tools/monitor.ts | Monitorozás |
| n8n | src/tools/n8n.ts | n8n integráció |
| swarmTools | src/tools/swarmTools.ts | Cloudflare Workers |
| anythingllm | src/tools/anythingllm.ts | AnythingLLM |
| googleWorkspace | src/tools/googleWorkspace.ts | Google szolgáltatások |
| claudeTool | src/tools/claudeTool.ts | Claude integráció |
| copilotCliTool | src/tools/copilotCliTool.ts | Copilot CLI |
| julesCliTool | src/tools/julesCliTool.ts | Jules CLI |
| toolPermissions | src/tools/toolPermissions.ts | Jogosultságkezelés |

D) Python Alrendszer (myai/)

| Komponens | Fájl | Állapot |
| --- | --- | --- |
| FastAPI Server | myai/server.py | KÉSZ (:8000) |
| Browser Worker | myai/browser_worker.py | KÉSZ |
| Browser Task Runner | myai/browser_task_runner.py | KÉSZ |
| Refiner Logic | myai/refiner_logic.py | KÉSZ |
| Pydantic Models | myai/pydantic_models.py | KÉSZ |
| RAG | myai/rag.py | KÉSZ |
| ChromaDB Adapter | myai/chromadb_adapter.py | KÉSZ |
| Config | myai/config.py | KÉSZ |
| CLI | myai/cli.py | KÉSZ |
| Vector DB Interface | myai/vector_db_interface.py | KÉSZ |
| R2 Sync | myai/sync_to_r2.py | KÉSZ |
| Dataset Manager | myai/utils/dataset_manager.py | KÉSZ |
| PDF/Text parsers | myai/utils/parser.py, pdfparser.py, textsplitter.py | KÉSZ |

E) Dashboard (React + Vite + Shadcn/UI)

| Komponens | Fájl | Állapot |
| --- | --- | --- |
| Mission Control Layout | MissionControlLayout.tsx | KÉSZ |
| Agent Management Panel | AgentManagementPanel.tsx | KÉSZ |
| ... további 33+ panel | lásd a teljes táblázatot | KÉSZ |
| Auth | auth/*.tsx | KÉSZ |
| Shadcn/UI komponensek | ui/*.tsx (50+ db) | KÉSZ |

F) Code Quality Sprints (Befejezve)

| Sprint | Leírás | Állapot |
| --- | --- | --- |
| P1 | web.ts God File Refactoring (980 -> 200 LOC) | KÉSZ |
| P2 | any típusok eliminálása (15+ -> 0) | KÉSZ |
| P3 | Centralized Error Handling (AppError + middleware) | KÉSZ |
| P4 | Audit Log SQLite Persistence | KÉSZ |
| P5 | Config Validation (Zod) - 211/211 teszt | KÉSZ |

G) Gold Protocol Sprints (Befejezve)

| Sprint | Leírás | Állapot |
| --- | --- | --- |
| G1 | Spec Freeze | KÉSZ |
| G2 | Phoenix Protocol | KÉSZ |
| G3 | Model Router | KÉSZ |
| G4 | Cognitive Memory | KÉSZ |
| G5 | Glass Box Observability | KÉSZ |
| G6 | Audit | KÉSZ |
| G7 | Dashboard & CLI Integration | KÉSZ |

H) Adatréteg

| Komponens | Fájl/Hely | Állapot |
| --- | --- | --- |
| LanceDB (Node.js) | data/brunella_lancedb/ | KÉSZ |
| LanceDB (Python) | data/brunella_lancedb_python/ | KÉSZ |
| Task Queue SQLite | data/tasks.db | KÉSZ |
| Audit SQLite | data/audit.db | KÉSZ |
| Golden Dataset (JSONL) | data/training/golden_dataset.jsonl | KÉSZ (struktúra kész) |

3. Tesztelendő / Integrációra Váró Komponensek

| Komponens | Állapot | Hiányzó / Következő Lépés |
| --- | --- | --- |
| RAG Vector Search | 1 FAIL teszt | LanceDB embedding probléma (test/rag.test.ts:38) |
| Incubator (train.py) | Fájl KÉSZ | Unsloth + CUDA tesztelés szükséges (RTX 3060) |
| Dataset Manager bekötés | Fájl KÉSZ | Refiner-be való integráció tesztelése szükséges |
| n8n Workflow | Fájl NEM létezik | n8n_workflows/ mappa üres - JSON generálandó |
| EV Hunter Task | Fájl NEM létezik | myai/tasks/ mappa üres |
| EV Hunter Prompt | Fájl NEM létezik | myai/prompts/ mappa üres |
| Cloudflare Worker | Fájl LÉTEZIK | workers/ mappa üres |
| Dashboard Live Feed | Panel KÉSZ | Valós Socket.IO screenshot stream tesztelés |
| Human-in-the-Loop | Panel KÉSZ | Approve/Reject workflow tesztelés |
| Agent Genesis/Factory | UI KÉSZ | Backend POST /api/factory/genesis hiányzik |
| n8n/Langflow Bridge | Terv VAN | Implementáció hiányzik |

4. Következő Lépések (Prioritások Szerint)Prioritás 1: "Zöld Villám" (EV Hunter) Élesítés

- Fájlok létrehozása:

  - myai/prompts/ev_hunter_prompt.md (EV keresési prompt)

  - myai/tasks/ev_hunter.py (Browser-use vezérlés)

  - n8n_workflows/ev_hunter.json (Automatizálási workflow)

  - workers/scraper-worker.js (HTML tisztító)

- Python környezet beállítása: pip install browser-use langchain-openai playwright

- n8n integráció: Workflow importálás és Execute Command node tesztelése

- Élesítés: Szimulációs mód -> browser-use éles mód

Prioritás 2: Inkubátor (Data Flywheel)

- myai/utils/dataset_manager.py bekötése a refiner_logic.py-ba

- Golden Dataset gyűjtés automatizálása

- myai/incubator/train.py tesztelése Unsloth + RTX 3060-on

- GGUF export -> Ollama import pipeline kiépítése

Prioritás 3: Dashboard V3 "Mission Control"

- Agent Swarm Commander - Execute Task modal + Socket.IO log stream

- Robotkez Ops Center - Live screenshot feed + Start/Stop vezérlés

- Neural Link Chat - Multi-provider selector (Ollama/GitHub/Gemini)

- System Operations - Service toggles + Cloudflare Tunnel QR

Prioritás 4: Agent Genesis Module

- POST /api/factory/genesis endpoint implementálása

- Agent Architect prompt frissítése (n8n/Langflow JSON generálás támogatására)

- Dinamikus gráf frissítés generálás után

- Robotkez automatikus beállítása (opcionális)

Prioritás 5: Git & Dependency Cleanup

- Branch takarítás (a megmaradt 4 feature branch elfogadható)

- npm audit fix - dependency sebezhetőségek javítása

- RAG teszt javítása (az 1 FAIL hiba elhárítása)

5. Összegzés

| Kategória | Szám |
| --- | --- |
| TypeScript ügynökök | 17 |
| MCP Tool-ok | 18 |
| Dashboard panelek | 35+ |
| Python modulok | 13+ |
| Tesztek | 210 PASS / 1 FAIL |
| Aktív fejlesztési track-ek | 7 |
| Archivált track-ek | 20+ |

A rendszer Core-ja production-ready. A következő nagy lépés a "Zöld Villám" (EV Hunter) pipeline élesítése és az Inkubátor (Unsloth fine-tuning) beindítása.