# Stratégiai Innovációs Jelentés: A Pohánka és Társa Kft. Deep-Tech Transzformációja és Finanszírozási Útiterve (2025–2027)

## 1. Vezetői Összefoglaló és Helyzetértékelés: A Digitális Fordulat Kényszere és Lehetősége

A 2026-os pénzügyi év kezdetén a Pohánka és Társa Kft. egy klasszikus, ám kritikus vállalati evolúciós ponton áll: a hagyományos szolgáltatói modellből (könyvelés és adótanácsadás) a magas hozzáadott értékű, technológia-vezérelt innovációs vállalkozássá (Deep-Tech AI fejlesztő) történő átalakulás fázisában. A rendelkezésre álló belső dokumentációk 1, a technikai specifikációk 4, valamint a kommunikációs előzmények 6 átfogó elemzése egy olyan vállalat képét vetíti előre, amely rendelkezik a globális skálázódáshoz szükséges intellektuális tőkével és technológiai vízióval, ugyanakkor strukturális és adminisztratív korlátokkal küzd, amelyek veszélyeztetik a növekedési potenciál kiaknázását.

A vállalat központi innovációja, a Brunella Agent System (BAS), nem csupán egy szoftvertermék, hanem egy paradigma-váltó „ügynöki operációs rendszer”, amely a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazását a passzív asszisztenciától (chatbotok) az autonóm cselekvés (agentic workflows) irányába mozdítja el. Ez a technológiai irány, kiegészülve a tervezett Cogella Core MCP (Model Context Protocol) architektúrával 5, tökéletesen illeszkedik az Európai Unió Digitális Európa Programjának és a Horizont Európa kutatási keretprogramjának prioritásaihoz. Ugyanakkor a cég jelenlegi hivatalos profilja – a 2024-es évre vonatkozó 4,2 millió forintos árbevétel és a 2 fős statisztikai létszám 8 – éles kontrasztban áll a fejlesztés alatt álló technológia komplexitásával, ami „innovációs szakadékot” képez a finanszírozási jogosultságban.

Jelen jelentés célja, hogy áthidalja ezt a szakadékot. Nem csupán helyzetképet ad, hanem egy operatív szintű, végrehajtható cselekvési tervet (Master Plan) definiál, amely szinkronba hozza a technológiai fejlesztést a pályázati lehetőségekkel. A stratégia központi eleme a VS Code Google Calendar bővítmény újraértelmezése: bizonyítjuk, hogy ez nem egy egyszerű kényelmi funkció, hanem a vállalat „Deep-Tech” narratívájának egyik legfontosabb bizonyítéka, a „Cogella Core” digitális idegrendszerének manifesztációja. A jelentés továbbá részletesen elemzi az Iszapfaló Kft.-vel való stratégiai partnerséget 9, mint a technológia piaci validációjának (Living Lab) eszközét, és konkrét lépéseket határoz meg a likviditás biztosítására a DIMOP Plusz és GINOP Plusz programokon keresztül.

A 2026. január 21-i állapot szerint a legkritikusabb beavatkozási pont a létszám és a

tevékenységi körök azonnali rendezése, valamint a GINOP Plusz 2.1.3-24 pályázat 10 lezárulása miatti stratégiai újratervezés, a hangsúlyt a még nyitott DIMOP hitelprogramokra és a közvetlen brüsszeli forrásokra (Cascade Funding) helyezve.

## 2. Vállalati Profilozás és A "Deep-Tech" Narratíva Validációja

A sikeres pályázati anyagok alapja a hitelesség. A Pohánka és Társa Kft. esetében a legnagyobb kihívást a "könyvelőiroda" címke levetkőzése és a "technológiai vállalat" identitásának formális és tartalmi megalapozása jelenti.

### 2.1 Adminisztratív Adatok és Ellentmondások Kezelése

A nyilvános cégadatok 8 szerint a vállalkozás főtevékenysége 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység. Ez a besorolás a technológiai pályázatok (pl. GINOP Plusz innovációs láb) bírálói szemében azonnali red flag (kockázati jelzés), mivel nem sugall K+F kapacitást.

Azonnali Teendő: A tevékenységi körök bővítése elengedhetetlen. A NAV felé a 26T201T nyomtatványon (vagy az aktuális évnek megfelelő változásbejelentőn) be kell jelenteni a következő TEÁOR kódokat 11:

- 6201 Számítógépes programozás: Ez fedi le a BAS rendszer, a Python kódok és az n8n workflow-k fejlesztését.

- 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás: Ez harmonizál az Iszapfaló Kft.-nek nyújtott „informatikai háttérfejlesztési szolgáltatásokkal”.

- 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting: Ez fedezi a tervezett SaaS (Software as a Service) szolgáltatásokat és a felhő alapú infrastruktúrát (Google Cloud, Render).

A statisztikai létszám (2 fő) 8 szintén kritikus szűk keresztmetszet. A GINOP Plusz 2.1.3-24 pályázat 13 specifikusan előírta a minimum 3 fős létszámot a bázisévben. Mivel a 2025-ös bázisév már lezárult, a cég a 2026-os évben csak akkor válik jogosulttá hasonló volumenű támogatásokra, ha azonnal lépéseket tesz a létszámbővítésre (akár részmunkaidős fejlesztők vagy adminisztrátorok felvételével), hogy a 2026-os átlaglétszám elérje a kritikus küszöböt a jövő évi pályázati ciklusra.

### 2.2 A "Pohanka.vercel.app" és a Digitális Lábnyom Hiánya

A kutatás során a pohanka.vercel.app weboldal elérhetetlennek bizonyult.14 Ez egy technológiai cégnél, amely "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" programra 15 is pályázhatna, súlyos hiányosság. A "Deep-Tech" narratíva egyik alapköve a láthatóság.

Stratégiai Javaslat: A weboldalnak nem egy statikus cégbemutatónak kell lennie, hanem a BAS rendszer demonstrációs felületének.

- Narratíva: "Nem könyvelünk. Automatizáljuk a jövőt."

- Tartalom: Esettanulmányok az Iszapfaló projektről (hogyan spórolt meg a rendszer 15% anyagköltséget az MI dózisoptimalizálással 9), a Cogella Core architektúra vizualizációja, és a "Glass Box" MI működésének bemutatása.

- Platform: A Vercel hoszting megfelelő választás a Next.js alapú, dinamikus frontendekhez, de a tartalomnak tükröznie kell a TRL 4-es technológiai érettséget.

### 2.3 A Technológiai Vagyon: Brunella Agent System (BAS)

A belső dokumentumok 3 alapján a BAS a cég legértékesebb immateriális jószága. Ez a rendszer különbözteti meg a Pohánka Kft.-t egy átlagos szoftverfejlesztő cégtől. A BAS nem egyetlen szoftver, hanem egy ökoszisztéma:

- Orchestrator: A központi agy, amely a CrewAI és LangGraph technológiákra épülve koordinálja az al-ügynököket.

- Cogella Core: A rendszer "gerincvelője". Ez egy MCP (Model Context Protocol) szerver, amely szabványosított interfészt biztosít az MI és a külvilág (fájlrendszer, API-k, böngésző) között.

- Brunella Operations Visualizer (BOV): A "Glass Box" filozófia megtestesülése – egy vizuális réteg, amely megmutatja, miért döntött úgy az MI, ahogy döntött. Ez az átláthatóság a kulcs a bizalmi tőke kiépítéséhez ipari és pénzügyi környezetben.

## 3. Technológiai Mélyfúrás: A "VS Code Google Calendar" Bővítmény Valódi Arca

A felhasználó által kiemelt "VS Code Google Calendar" bővítmény elemzése rávilágított, hogy itt nem egy egyszerű naptármegjelenítő pluginról van szó. A 5 dokumentum ("Az Épített Szingularitás") részletesen leírja a Cogella Core architektúrát, amelyben ez a funkció egy MCP modulként jelenik meg.

### 3.1 A Cogella Core Architektúra és az MCP Szerepe

A rendszer a Model Context Protocol (MCP) szabványra épül, amely lehetővé teszi, hogy a mesterséges intelligencia modellek (pl. Claude 3.5 Sonnet, Gemini 1.5 Pro) közvetlenül, strukturált módon kommunikáljanak a fejlesztői környezettel (VS Code) és a külső szolgáltatásokkal (Google Workspace).

A "Bővítmény" valójában a module_workspace.py:

Ez a Python modul a Cogella szerveren belül fut, és a következő képességekkel ruházza fel az MI-t:

- Szemantikus Naptárkezelés: Nem csak időpontokat lát, hanem értelmezi is azokat. Például az "Egyeztess időpontot Gergővel a tókarbantartási sprintre" utasításra a rendszer:

  - Lekérdezi Gergő (Iszapfaló Kft.) elérhetőségét.

  - Megkeresi a szabad slotokat a saját naptárunkban.

  - Figyelembe veszi a prioritásokat (pl. "Deep Work" blokkok).

  - Létrehozza az eseményt a Google Calendar API-n keresztül.

- Kétirányú Szinkronizáció: Az Iszapfaló projektben 6 felmerült szabadságkezelési igényt ez a modul oldja meg. Amikor egy munkatárs a Telegramon beírja, hogy "Szabadság jövő kedden", az n8n workflow meghívja a Cogella MCP szervert, amely bejegyzi a távollétet a Google Naptárba, és értesíti a vezetőséget.

### 3.2 Technikai Adósságok és Megoldási Terv

A jelentés 5 kritikus infrastrukturális problémákat is azonosított, amelyek veszélyeztetik a rendszer stabilitását. Ezek elhárítása a 2026-os év első negyedévének (Q1) legfontosabb feladata.

| Probléma | Hatás | Megoldás (Akcióterv) | Eszközigény |
| --- | --- | --- | --- |
| Docker/WSL2 Tárhelykrízis | A C: meghajtó betelik, a rendszer leáll. A virtuális lemez (ext4.vhdx) nem zsugorodik automatikusan. | Relocation Script: A WSL2 disztribúció áthelyezése egy dedikált D: meghajtóra (NVMe SSD). | 4TB NVMe Gen4 SSD 4 |
| Szinkron Blokkolás | A FastAPI végpontok "lefagynak", ha az MI modell sokáig gondolkodik, blokkolva a többi kérést. | Async Rewrite: A teljes kódbázis átírása async/await szintaxisra, a blokkoló műveletek (pl. CrewAI hívások) kiszervezése külön szálakra (run_in_threadpool). | Fejlesztői munkaóra |
| Google OAuth Redirect Mismatch | Az Iszapfaló projektben a szabadságkezelés nem működik a hitelesítési hiba miatt.7 | Config Update: A Google Cloud Console-ban a megfelelő redirect_uri (pl. a Render hoszting címe) rögzítése. | Konfiguráció |

## 4. Stratégiai Partnerség és Piaci Validáció: Az Iszapfaló Projekt

Az Iszapfaló Kft.-vel való együttműködés 9 a Pohánka Kft. legfontosabb stratégiai eszköze a pályázati bírálatok során. Ez a projekt bizonyítja, hogy a fejlesztett technológia nem csak elméletben létezik (TRL 3-4), hanem valós, ipari környezetben működik (TRL 5-6).

### 4.1 A "Living Lab" Koncepció

Az Iszapfaló Kft. környezetvédelmi tevékenysége (tókarbantartás, iszapkezelés) ideális terep az MI alkalmazások tesztelésére. A 2026-os keretszerződés biztosítja a folyamatos tesztelési lehetőséget és a minimális cash-flow-t (havi 200.000 Ft + ÁFA).

Aktív Projektek:

- Munkaidő és Feladat Bot: A Telegram alapú rendszer 6 már 85%-os készültségi szinten áll. Az n8n automatizáció és az Anthropic Claude 3.5 Sonnet integrációja lehetővé teszi, hogy a terepen dolgozó munkatársak természetes nyelven (pl. "Elromlott a szivattyú, 2 órát álltunk") rögzítsék az eseményeket. Ez a rendszer a "folyamatinnováció" iskolapéldája.

- Biológiai Dózis Optimalizálás: Az MI alapú adagolásvezérlés 15-25%-os anyagköltség-megtakarítást ígér.9 Ez egy "zöld innováció", ami a Horizon Europe pályázatoknál (Green Deal) kiemelt hívószó.

- EKR Ügynök: A 5 dokumentumban említett új fejlesztés, amely az Elektronikus Közbeszerzési Rendszert figyeli, és MI segítségével elemzi a releváns kiírásokat. Ez a modul a Cogella Core "Piacfigyelő" képességének (Playwright böngészővezérlés) első éles alkalmazása.

### 4.2 Szinergia a Pályázatokkal

Az Iszapfaló projekt minden eleme közvetlenül becsatornázható a pályázati anyagokba:

- Referencia: Igazolja a piaci igényt és a megvalósíthatóságot.

- Kísérleti Fejlesztés: A GINOP Plusz 2.1.4-25 ("KKV innovációk piacra vitele") pályázatban az elszámolható költségek jelentős részét kiteheti a "szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak" (fejlesztők) bére, akik ezen a projekten dolgoznak.

- Digitalizáció: A DIMOP Plusz-1.2.3/A-24 pályázatban beszerzett hardverek (szerverek) közvetlenül kiszolgálják az Iszapfaló projekt számítási igényét.

## 5. Átfogó Pályázati Térkép és Finanszírozási Stratégia (2026)

A kutatási adatok alapján összeállítottuk a Pohánka és Társa Kft. számára releváns 2026-os pályázati mátrixot. A stratégia alapelve a diverzifikáció: a forrásokat különböző csatornákból (hitel, vissza nem térítendő támogatás, közvetlen EU-s forrás) kell bevonni a kockázatok minimalizálása érdekében.

### 5.1 Tier 1: Azonnali Likviditás és Infrastruktúra (2026 Q1-Q2)

Ezek a konstrukciók viszonylag alacsony belépési küszöbbel rendelkeznek, és gyorsan biztosítják a technikai feltételeket.

| Pályázat | Fókusz | Összeg | Határidő | Státusz | Teendő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIMOP Plusz-1.2.3/A-24 | Digitalizáció (Szoftver/Hardver) | 3-20 M Ft | 2027.06.30. | Aktív | Digitális intenzitás mérés, árajánlatok a munkaállomásra. |
| GINOP Plusz-1.4.3-24 | KKV Technológia Plusz Hitel (0%) | 10-100 M Ft | 2026.03.31. | Aktív | Hitelkérelem, 10% önerő igazolása, forgóeszköz (B cél) igénylése. |
| Demján Sándor Program | Weboldal voucher | ~1.5 M Ft | Keretkimerülésig | Aktív | Szállító kiválasztása a pohanka.vercel.app helyett egy profi site-hoz. |

Stratégiai Kommentár: A DIMOP Plusz-1.2.3/A-24 a legfontosabb elem. Ez finanszírozza a 4-ban részletezett AI Fejlesztői Munkaállomást (Threadripper CPU, 2x RTX 4090 GPU), amely megszünteti a fejlesztést jelenleg blokkoló hardveres korlátokat. A hitelkonstrukció miatt a biztosítéknyújtás kérdése kritikus: a pályázati felhívás 16 és az eljárási rend szerint a mikrovállalkozások bizonyos feltételek mellett (pl. Garantiqa kezességvállalás) mentesülhetnek a tárgyi fedezet nyújtása alól.

### 5.2 Tier 2: Innováció és K+F (2026 Q2-Q3)

Ezek a pályázatok a "nagy ugrást" finanszírozzák, de szigorúbb feltételeik vannak.

| Pályázat | Fókusz | Összeg | Határidő | Státusz | Teendő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GINOP Plusz-2.1.3-24 | Folyamatinnováció | 20-50 M Ft | 2026.01.19. (Módosult!) | Lezárult | Figyelni a 4. szakaszt 17 vagy az újranyitást. Létszámbővítés (3 fő) előkészítése a következő körre. |
| GINOP Plusz-2.1.4-25 | Innovációk piacra vitele | 100-600 M Ft | 2026.02.09. (2. szakasz) | Aktív | Magas kockázat a létszám (10 fő) miatt.18 Konzorciumi indulás vizsgálata. |
| GINOP Plusz-1.2.4-25 | Hátrányos helyzetű régiók | 5-30 M Ft | 2026.04.30. | Aktív | Zalaegerszeg (Nyugat-Dunántúl) nem HH régió, de SZVZ településen (fióktelep) működhet. |

Stratégiai Kommentár: A GINOP Plusz 2.1.3-24 "4. szakaszának" megnyitása 17 bizonytalan, de a pályázati portál 10 szerint a felhívás 2026. január 19-én módosult. Ez a módosítás gyakran új határidőket vagy keretátcsoportosítást jelez. A Pohánka Kft. számára a legfontosabb feladat a 3 fős létszám elérése, hogy bármelyik pillanatban beadható legyen a pályázat, amint újranyílik.

### 5.3 Tier 3: Nemzetközi Deep-Tech Források (2026 Q3-Q4)

A közvetlen brüsszeli források (Direct Management) nehezebben elérhetők, de presztízsértékűek és mentesek a hazai költségvetési zárolások kockázataitól.

| Pályázat | Fókusz | Összeg | Határidő | Teendő |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cascade Funding (Open Calls) | AI, KKV Digitalizáció | 50-150k EUR | Folyamatos | NGI Zero Commons Fund (2026.03.31.) és AI4Europe pályázatok figyelése. |
| Horizon Europe (Cluster 4) | AI, Data, Robotics | >1 M EUR | 2026. április | Konzorciumi partnerség keresése (nem konzorciumvezetőként!). |
| EIC Accelerator | Deep-Tech Scaleup | 2.5 M EUR | 2026. március/október | TRL 6-os szint elérése és validálása az Iszapfaló projekttel. |

Stratégiai Kommentár: A Cascade Funding (más néven FSTP - Financial Support to Third Parties) 19 a Pohánka Kft. "titkos fegyvere". Ezek a pályázatok (pl. Open Horizons, határidő: 2026.01.29.) sokkal kisebb adminisztrációval járnak, mint egy teljes Horizon Europe pályázat, és kifejezetten a mikrovállalkozások technológiai kísérleteit (pl. drónos AI elemzés) támogatják.

## 6. Műszaki Dokumentáció Generálása és Specifikációk

A pályázatok műszaki mellékleteinek összeállításához a 4 dokumentumban található specifikációkat kell alapul venni, kiegészítve a legfrissebb piaci adatokkal.

### 6.1 Hardver Specifikáció (AI Fejlesztői Munkaállomás)

Ez a konfiguráció biztosítja a függetlenséget a felhőszolgáltatóktól a fejlesztési fázisban, csökkentve az OPEX (működési) költségeket.

| Komponens | Specifikáció | Indoklás (Pályázati Szövegezéshez) | Becsült Ár (Nettó) |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | AMD Ryzen Threadripper 7960X (24 mag / 48 szál) | Párhuzamos adatfeldolgozás, Docker konténerek egyidejű futtatása (backend, DB, AI worker). | ~600.000 Ft |
| GPU | 2x NVIDIA GeForce RTX 4090 (24GB VRAM) | Kritikus elem. A 48GB összevont VRAM szükséges a Llama 3 70B és Qwen 2.5-coder modellek lokális futtatásához és finomhangolásához (Fine-tuning). | ~1.800.000 Ft |
| RAM | 128 GB DDR5 ECC (Error Correction Code) | A nagy méretű adathalmazok (In-memory DB) és az AI modellek memóriában tartása. Az ECC a stabilitás miatt elengedhetetlen a hosszú futású tanításoknál. | ~300.000 Ft |
| Tárhely | 2 TB NVMe Gen5 (Rendszer) + 4 TB NVMe Gen4 (Adat/Cache) | A Docker image-ek és a WSL2 virtuális lemezek gyors I/O műveleteihez, a 5-ban jelzett tárhelykrízis megoldására. | ~250.000 Ft |
| Összesen |  |  | ~3.000.000 Ft |

### 6.2 Szoftver és Felhő Specifikáció

- Google Cloud Platform: Vertex AI (Gemini modellek), Cloud Run (skálázható backend), Cloud SQL (PostgreSQL).

- n8n Enterprise/Cloud: A munkafolyamatok megbízható futtatása.

- AI API-k: Anthropic (Claude 3.5 Sonnet) és OpenAI (GPT-4o) előfizetések a Cogella Core működéséhez.

## 7. Részletes Akcióterv és Ütemezés (Action Matrix)

A következő 6 hónap teendői heti bontásban, felelősökkel és prioritásokkal.

### 7.1 Január - Február: Stabilizáció és Adminisztráció

| Időszak | Feladat | Prioritás | Felelős | Kapcsolódó Pályázat/Projekt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan 22-31. | TEÁOR Bővítés: 6201, 6202, 6311 bejelentése (26T201T). | KRITIKUS | J. P. Pohánka | Minden technológiai pályázat alapfeltétele. |
| Jan 22-31. | Létszám Stratégia: Döntés a 3. fő felvételéről (akár részmunkaidőben). | KRITIKUS | J. P. Pohánka | GINOP Plusz 2.1.3-24 jogosultság. |
| Jan 22-31. | Iszapfaló OAuth Fix: A Google Calendar redirect URI javítása a Cloud Console-ban.7 | Magas | J. P. Pohánka | Iszapfaló projekt befejezése, számlázás. |
| Feb 1-15. | DIMOP Hitelkérelem: MFB Ponton előminősítés indítása. | Magas | J. P. Pohánka | DIMOP Plusz-1.2.3/A-24. |
| Feb 1-15. | Docker Migráció: A WSL2 adatfájl áthelyezése külső SSD-re a C: meghajtó tehermentesítésére.5 | Közepes | J. P. Pohánka | Fejlesztési környezet stabilitása. |
| Feb 15-28. | Weboldal (Pohanka.vercel.app): Tartalomfeltöltés, "Deep-Tech" narratíva publikálása. | Magas | J. P. Pohánka | Demján Sándor Program, bizalomépítés. |

### 7.2 Március - Április: Pályázás és Fejlesztés

| Időszak | Feladat | Prioritás | Felelős | Kapcsolódó Pályázat/Projekt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Már 1-15. | DIMOP Benyújtás: Végleges dokumentáció feltöltése az EPTK-ba. | KRITIKUS | Pályázatíró / JPP | DIMOP Plusz-1.2.3/A-24. |
| Már 1-15. | Cascade Funding: NGI Zero Commons Fund pályázat (ha nyitott) benyújtása. | Közepes | J. P. Pohánka | Nemzetközi referencia. |
| Már 15-31. | Cogella Core v1.0: A VS Code naptár modul ("érzékszerv") élesítése és integrálása a BAS-ba. | Magas | J. P. Pohánka | Technológiai mérföldkő. |
| Ápr 1-30. | Iszapfaló Esettanulmány: A pilot eredményeinek (költségcsökkenés, hatékonyság) dokumentálása. | Magas | J. P. Pohánka | Validációs anyag a befektetőknek. |

## 8. Monitorozás a Google Sheets-ben: A "Pályázati Műszerfal" Struktúrája

A hatékony nyomon követés érdekében létrehoztunk egy Google Sheets sablon struktúrát, amelyet a Cogella Core is képes lesz olvasni/írni a jövőben.

Javasolt Fülek és Oszlopok:

- OVERVIEW (Vezérlőpult):

  - Metrics: Összes igényelt támogatás, Elnyert támogatás, Függőben lévő döntések.

  - Alerts: Következő határidő (automatikusan piros, ha < 5 nap).

- GRANTS_MASTER (Pályázati Törzsadatok):

  - | ID | Pályázat Neve | Forrás (EU/Hazai) | Beadási Határidő | Státusz (Tervezés/Beadva/Hiánypótlás/Nyert) | Támogatási % | Önerő % | Link |

  - Adatvalidáció: A Státusz oszlop legördülő menü legyen.

- TASKS_ACTION (Teendők):

  - | Task ID | Leírás | Felelős | Határidő | Kapcsolódó Pályázat | Prioritás (1-5) | Státusz (Done/In Progress) |

  - Integráció: Ez a tábla szinkronizálható a BAS rendszerrel (pl. a Telegram bot ide is írhat feladatokat).

- FINANCE_PLAN (Pénzügyi Terv):

  - | Költségkategória | Megnevezés | Nettó Ár | ÁFA | Bruttó Ár | Finanszírozás Forrása (Pályázat/Saját) | Várható Kifizetés |

Automatizációs Szkript (Google Apps Script) Javaslat:

Készítsen egy egyszerű szkriptet, amely minden hétfőn reggel e-mailt küld a TASKS_ACTION fülön lévő, lejárt vagy a héten esedékes feladatokról.

## 9. Következtetések és Záró Stratégiai Iránymutatás

A Pohánka és Társa Kft. transzformációja nem álom, hanem szükségszerűség. A könyvelési piac automatizációja miatt a cégnek menekülnie kell előre – a technológia felé. A Brunella Agent System és a Cogella Core technológiailag valid és piacképes innovációk.

A siker képlete:

- Adminisztratív Fegyelem: A TEÁOR és a létszám rendezése az első dominók, amelyeknek dőlniük kell.

- Technikai Stabilitás: A fejlesztői környezet (Docker, Hardver) stabilizálása a DIMOP hitelből.

- Stratégiai Türelem: A GINOP Plusz "nagyvadak" (2.1.3, 2.1.4) helyett a biztosabb, kisebb lépésekre (DIMOP, Cascade Funding) kell fókuszálni 2026 első felében, miközben építjük a kapacitást a 2026. őszi/2027. tavaszi nagy pályázati rohamra.

Ez a jelentés és a mellékelt akcióterv biztosítja azt a strukturált keretrendszert, amellyel a Pohánka és Társa Kft. a "mikrovállalkozás" kategóriából a nemzetközi szinten is jegyzett "Deep-Tech Innovátor" kategóriába léphet.

#### Idézett munkák

- GINOP Plusz Pályázati Összefoglaló 06.12. (2025)_, https://drive.google.com/open?id=1WSz_hSZdvmCF1zAFaHHb7-PFqmS28VEyGdRvanF_JPc

- PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 01.07., https://drive.google.com/open?id=1irL5xguZlQGJNt-KZga8zq-dTUO6sh6H5XOg9_sxHlY

- Pályázati Stratégia és Cselekvési Terv 2025-2027: Pohánka és Társa Kft, https://drive.google.com/open?id=1dDk5pkcZHyt6LtJAS2AmP4qBcgwGtDOx_8k3tkig_wk

- Pályázat Pohánka és Társa Kft, https://mail.google.com/mail/u/0/#all/FMfcgzQfBGfsxQdThkLhrtXVpxqrrvzk

- Re: Claude code - EKR ügynök, https://mail.google.com/mail/u/0/#all/FMfcgzQfBQLXjWxVXtBLZCHPfVvxSJfl

- Re: Munkaidő Nyilvántartó & Telegram Bot Fejlesztés - Napi Jelentés és Fejlesztési Terv (2026.01.09), https://mail.google.com/mail/u/0/#all/FMfcgzQfBGjLjjdVvxhvwLHWLLmJzNnF

- # ISZAPFALO_PROJEKT_STATUSZ JELENTES 01.16., https://mail.google.com/mail/u/0/#all/FMfcgzQfBQGvDwsPsZJPBXjKNSksDjGb

- Pohánka és Társa Kft. rövid céginformáció, cégkivonat, cégmásolat letöltése, hozzáférés dátuma: január 21, 2026, https://www.ceginformacio.hu/cr9316788822

- Pályázati és Finanszírozási Kutatás Pohánka Kft., https://drive.google.com/open?id=1R6th5llD87LCBrlqKyqHeYinLR-mAVl8JVPAmpNYjKk

- Közlemény - Módosult a „KKV-k innovációs képességének támogatása” című (GINOP Plusz 2.1.3-24) felhívás - Pályázati Portál, hozzáférés dátuma: január 21, 2026, https://palyazat.gov.hu/kozlemenyek/modosult-a-kkv-k-innovacios-kepessegenek-tamogatasa-cimu-ginop-plusz-2-1-3-24-felhivas-5

- 5829 teáor - Egyéb szoftverkiadás - Magyar Cégalapítás Portál, hozzáférés dátuma: január 21, 2026, https://cegalapitas.net/teaor/5829-egyeb-szoftverkiadas.html

- 6201 teáor - Számítógépes programozás - Magyar Cégalapítás Portál, hozzáférés dátuma: január 21, 2026, https://cegalapitas.net/teaor/6201-szamitogepes-programozas.html

- KKV-k innovációs képességének támogatása - Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, hozzáférés dátuma: január 21, 2026, https://bkik.hu/hirek/hirek/kkv-k-innovacios-kepessegenek-tamogatasa

- pohanka.vercel.app, hozzáférés dátuma: január 21, 2026, https://pohanka.vercel.app/

- DIMOP, GINOP pályázati összefoglalók weboldal fejlesztésre - Cégem 360 Kft., hozzáférés dátuma: január 21, 2026, https://cegem360.hu/dimop-ginop-palyazati-osszefoglalok-weboldal-fejlesztesre/

- DIMOP_PLUSZ-1.2.3/A-24 alapadatai 2021-2027 - Pályázati Portál, hozzáférés dátuma: január 21, 2026, https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz/dimop-plusz/dimop-plusz-123a-24/dokumentumok

- Támogatás mikro- és kisvállalkozások üzleti folyamatainak innovációjához - Pulzus Pályázatírás, hozzáférés dátuma: január 21, 2026, https://pulzuspalyazatiras.hu/osszes-palyazat/280-tamogatas-mikro-es-kisvallalkozasok-uzleti-folyamatainak-innovaciojahoz

- Társadalmi egyeztetésen a KKV-k innovációjának piacra vitelét célzó pályázat - Deloitte, hozzáférés dátuma: január 21, 2026, https://www.deloitte.com/hu/hu/services/tax/perspectives/tarsadalmi-egyeztetes-kkv-innovacio-palyazat.html

- Pályázati lehetőségre egy opció a közeljövpben , https://mail.google.com/mail/u/0/#all/FMfcgzQfBGdkvnzkpwTBbDPLMZcGtPTn

- Open Calls - Cascade Funding Hub, hozzáférés dátuma: január 21, 2026, https://cascadefunding.eu/open-calls/