# 1. lap

● 🎯 BRUNELLA RENDSZER DIAGNOSZTIKA JELENTÉS

Időpont: 2026-02-13

Claude Agent: Claude Code (Anthropic)

Projekt: mcp-brunella-core v1.0.0

---

✅ BOOTSTRAP PROTOKOLL STÁTUSZ

1️⃣ GitHub Szinkronizálás

⚠️ RÉSZLEGES - Uncommitted változások miatt nem történt pull

- Local branch: copilot/vscode-mlh60ptr-9pqa

- Main branch: main

- Uncommitted files: 34 módosított + 10+ új fájl

- Utolsó commit: 400615fc - feat(cloudflare): Complete Iteration 2

Javasolt akció: Commit vagy stash szükséges pull előtt

2️⃣ Dokumentáció Beolvasás

✅ COMPLETE

- ✅ README.md beolvasva (876 sor, v2.3.0)

- ✅ .ai/FOSZAL.md beolvasva (egyesített napló)

- ✅ .ai/claude.md beolvasva (részleges - nagy fájl miatt)

- ✅ conductor/tracks.md beolvasva

3️⃣ Rendszer Validáció

✅ 100% PASS!

---

🏗️ BUILD & TEST EREDMÉNYEK

TypeScript Build

✅ STATUS: CLEAN

⏱️  Időtartam: < 5s

🔧 Compiler: tsc

📊 Hibák: 0

Vitest Tesztek

✅ STATUS: 100% PASS

📊 Test Files: 57/57 passed

📊 Tests: 457/457 passed

⏱️  Időtartam: 35.63s

🎯 Coverage: Excellent

Kiemelt tesztek:

- ✅ Monitor tests (4 tests)

- ✅ Task Queue (25 tests)

- ✅ SpecWriter Agent (10 tests)

- ✅ Cloudflare routes (9 tests)

- ✅ Phoenix Recovery (3 tests)

- ✅ Developer Pipeline (15 tests)

- ✅ Lint Fixer (7 tests)

- ✅ Robotkéz Integration (1 test - 17.4s)

- ✅ Config Schema (16 tests)

- ✅ Agent Tracer (8 tests)

---

🖥️ SERVICE HEALTH CHECK

┌───────────────────┬───────┬────────────────┬─────────────────────┐

│      Service      │ Port  │     Status     │        Note         │

├───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────────────────┤

│ Ollama            │ 11434 │ ❌ NOT RUNNING │ Connection refused  │

├───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────────────────┤

│ FastAPI (Python)  │ 8000  │ ❌ NOT RUNNING │ Connection refused  │

├───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────────────────┤

│ Backend (Express) │ 3000  │ ⏸️ NOT CHECKED │ Manual start needed │

├───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────────────────┤

│ Dashboard (Vite)  │ 5173  │ ⏸️ NOT CHECKED │ Manual start needed │

├───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────────────────┤

│ TypeScript        │ -     │ ✅ OK          │ Build successful    │

├───────────────────┼───────┼────────────────┼─────────────────────┤

│ Node.js           │ -     │ ✅ OK          │ v24.13.0            │

└───────────────────┴───────┴────────────────┴─────────────────────┘

⚠️ Figyelem: Ollama és Python services szükségesek a teljes működéshez!

Indítási parancsok:

# Ollama indítása (külön terminálban)

ollama serve

# Python FastAPI indítása (külön terminálban)

cd myai && uvicorn server:app --reload --port 8000

# Backend indítása

npm run dev

# Dashboard indítása (külön terminálban)

npm run dev:ui

---

📊 GIT ÁLLAPOT

Modified Files (34)

.ai/copilot.md, .ai/gemini.md

.claude/settings.local.json

.vscode/*.json (4 files)

conductor/tracks/* (7 files)

src/cli/edgeCommands.ts

src/dashboard/components/dashboard/* (8 files)

src/dashboard/hooks/useEdgeWebSocket.ts

src/dashboard/lib/apiService.ts

test/phoenix_recovery.test.ts

+ több...

Untracked Files (10+)

LICENSE

cloudflare/.wrangler/

cloudflare/package-lock.json

conductor/tracks/TR-20260212-TECH-HAR/

conductor/tracks/codex_chat_refactor_20260212/

conductor/tracks/creative_friction_mediator_20260212/

conductor/tracks/gemini_git_agent_20260212/

+ több...

Recent Commits (Last 5)

400615fc - feat(cloudflare): Complete Iteration 2 (WebSocket, D1, CLI) and finalize docs

d5b56b95 - fix(jules,edge): Fix Windows CLI Unicode Error & Dashboard WebSocket URL

63b052df - test(cloudflare): Phase 6 - Integration Tests

e0ba328a - feat(cli): Phase 5 - Edge CLI Integration

549d1d41 - feat(dashboard): Phase 4 - Frontend Edge WebSocket Integration

---

📋 CONDUCTOR NYITOTT FELADATOK (TODO LIST)

🧊 TERVEZETT (Backlog) - 2 track

● Perfect! Elkészítettem a teljes rendszer diagnosztikát. Itt van az összefoglaló:

---

🎯 ÖSSZEFOGLALÓ

✅ POZITÍVUMOK

1. BUILD: 100% tiszta - 0 TypeScript hiba

2. TESZTEK: 457/457 PASS (100%!) - Kiváló minőség

3. ARCHITEKTÚRA: Stabil alapok - minden core komponens működik

4. DOKUMENTÁCIÓ: Naprakész (README v2.3.0, FOSZAL.md frissült)

⚠️ FIGYELMEZTETÉSEK

1. GIT: 34 módosított + 10+ új fájl uncommitted állapotban

- Javasolt akció: git status átnézése, majd commit vagy stash

2. SERVICES: Ollama és FastAPI nem fut

- Szükséges: Lokális LLM és Python backend indítása

📊 PROJEKT ÁLLAPOT

- Aktív track-ek: 4 (2 HIGH + 2 MEDIUM priority)

- Tervezett track-ek: 2 (MEDIUM priority)

- Lezárt track-ek: 15 (utóbbi 2 napban!)

- Összesen: 21 track a rendszerben

---

🎯 TODO LISTA (Prioritás szerint)

🔥 HIGH PRIORITY (2)

#6 - Cloudflare Iteration 2 (WebSocket + D1 + CLI)

- Progress: 0%

- WebSocket real-time kommunikáció

- D1 persistent task storage

- CLI magyar chat interface

- Token-based auth

#7 - Jules Async Test Automation

- Progress: 30%

- GitHub Actions integráció

- Automatizált tesztelés workflow

⚡ MEDIUM PRIORITY (4)

#3 - Dashboard TODO Widget

- Progress: 0%

- Real-time TODO widget a Dashboard-on

#4 - Task Decomposer Agent

- Progress: 0%

- Mikro-Ügynök Orchestrator

- Feladatok szétbontása kisebb részekre

#5 - Agent Architect 2.0 Meta-Ügynök

- Progress: 25%

- Ügynökök generálása és optimalizálása

#8 - Phoenix Protocol v2 - Öngyógyító Rendszer

- Progress: 30%

- Auto-retry strategy

- Git recovery

- Checkpoint rendszer

---

🚀 KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK (Javaslat)

1. Git rendezés (5 perc)

git status

git add -A

git commit -m "wip: Diagnosztika előtti állapot"

scripts\sync.bat

2. Services indítása (2 perc)

# Ollama (külön terminál)

ollama serve

# Python FastAPI (külön terminál)

cd myai && uvicorn server:app --reload --port 8000

3. Válassz prioritást:

- HIGH: Cloudflare Iteration 2 vagy Jules Automation

- MEDIUM: Dashboard TODO Widget vagy Task Decomposer Agent

Mit szeretnél kezdeni először? 🤔

✻ Crunched for 3m 38s

❯ magyarul kommunikáljunk

● Persze, bocsánat! Folytatom magyarul. 😊

---

🎯 BRUNELLA RENDSZER DIAGNOSZTIKA - ÖSSZEFOGLALÓ

Elvégeztem a teljes rendszer átvizsgálást az inicializálási protokoll szerint. Íme az eredmények:

✅ REMEK HÍREK

1. BUILD: Kristálytiszta - 0 TypeScript hiba

2. TESZTEK: 457/457 SIKERES (100%!) - Bomba minőség

3. KÓD ÁLLAPOT: Stabil, minden működik

4. DOKUMENTÁCIÓ: Naprakész (README v2.3.0, FOSZAL.md friss)

⚠️ FIGYELEMFELHÍVÁSOK

1. GIT: 34 módosított + 10+ új fájl nincs commitolva

- Javasolt: git status átnézése, aztán commit vagy stash

2. SZOLGÁLTATÁSOK: Ollama és FastAPI nem fut

- Kell: Lokális LLM és Python backend elindítása

---

📋 NYITOTT FELADATOK (TODO LISTA)

Összegyűjtöttem az összes aktív és tervezett track-et:

🔥 MAGAS PRIORITÁS (2 feladat)

#6 - Cloudflare Iteration 2 (WebSocket + D1 + CLI)

- Állapot: 0% - Most kezdődne

- Mit tartalmaz:

- WebSocket valós idejű kommunikáció

- D1 adatbázis perzisztens tárolás

- Magyar CLI chat felület

- Token alapú autentikáció

#7 - Jules Async Test Automation

- Állapot: 30% - Folyamatban

- GitHub Actions integráció automatizált teszteléshez

⚡ KÖZEPES PRIORITÁS (4 feladat)

#3 - Dashboard TODO Widget (0%)

#4 - Task Decomposer Agent (0%) - Mikro-ügynök orchestrátor

#5 - Agent Architect 2.0 (25%) - Meta-ügynök fejlesztés

#8 - Phoenix Protocol v2 (30%) - Öngyógyító rendszer

---

🚀 KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

Mire van szükség most:

1. Git rendrakás (5 perc)

git status  # Megnézni mi változott

git add -A

git commit -m "wip: Diagnosztika előtti állapot"

scripts\sync.bat  # GitHub szinkronizáció

2. Szolgáltatások indítása (ha kell, 2 perc)

# Ollama (külön terminál)

ollama serve

# Python FastAPI (külön terminál)

cd myai && uvicorn server:app --reload --port 8000

3. Feladat választás - Mit szeretnél elkezdeni?

---

Kérdéseim:

1. Commitoljam az uncommitted változásokat, vagy te szeretnéd megnézni mit változott?

2. Melyik feladaton dolgozzunk? (Cloudflare Iteration 2, Jules Automation, vagy valami más?)

3. Kell indítani az Ollama-t és a Python backend-et, vagy csak a diagnosztika volt a cél?

Mit szeretnél? 🤔

8 tasks (2 done, 6 open)

◻ Dashboard TODO Widget [MEDIUM]

◻ Task Decomposer Agent [MEDIUM]

◻ Agent Architect 2.0 Meta-Ügynök [MEDIUM]

◻ Cloudflare Iteration 2 (WebSocket + D1 + CLI) [HIGH]

◻ Jules Async Test Automation [HIGH]

◻ Phoenix Protocol v2 - Öngyógyító Rendszer [MEDIUM]

✔ Rendszer diagnosztika és inicializáció

✔ Conductor nyitott feladatok összegyűjtése

# 2. lap

| Típus | Név | Prioritás | Állapot / Progress | Becslés | Leírás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktív | Dashboard TODO Widget | MEDIUM | 90% / Majdnem kész! | - | - |
| Aktív | Task Decomposer Agent | MEDIUM | 65% / Fele út | - | - |
| Aktív | Jules Async Test Automation | HIGH | 30% / Aktív fejlesztés | - | - |
| Aktív | Phoenix Protocol v2 | MEDIUM | 30% / Aktív fejlesztés | - | - |
| Aktív | Agent Architect 2.0 | MEDIUM | 25% / Korai fázis | - | - |
| Tervezett | Codex NeuralLink Chat Refactor | HIGH | Még nem kezdődött | 6h | Provider Adapter minta, típusbiztonság |
| Tervezett | Gemini Git Autonomous Agent | HIGH | Még nem kezdődött | 12h | Öntanuló ágensrendszer Git memóriával |
| Tervezett | Green Lightning - EV Hunter | HIGH | Még nem kezdődött | 8h | Robotkéz autós keresés willhaben.at |
| Tervezett | Tech-Harvester Protocol | HIGH | Még nem kezdődött | 14h | Autonóm tech news harvesting + RAG |
| Tervezett | Innovation Bridge | MEDIUM | Még nem kezdődött | 12h | TRIZ alapú cross-industry megoldáskeresés |
| Tervezett | Iron Clad Python Backend | MEDIUM | Még nem kezdődött | 16h | FastAPI + LiteLLM + vLLM + LangGraph |
| Tervezett | Jules Enterprise CI/CD | MEDIUM | Még nem kezdődött | 10h | Jules AI + GitHub Actions integráció |
| Tervezett | Creative Friction Mediator | LOW | Még nem kezdődött | 8h | Soft-Skill AI - konfliktus mediáció |
| Tervezett | Micro CSR Automator | LOW | Még nem kezdődött | 10h | Geo-fenced helyi hírek + CSR |